**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведенном контрольном мероприятии, о выявленных при его проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по нему решениях и мерах**

Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств Брединского муниципального района, направленных на реализацию инициативных проектов в 2023-2024 годах (выборочно)

**Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и недостатках:**

1. ВМКОУ «Брединская СОШ № 1» - филиал «Брединская СОШ № 97» до настоящего времени доводчик двери морозостойкий, электромагнитный замок не установлены, находятся в упаковке, не используются по назначению.

Оплата за приобретенный товар в сумме 16 520,00 руб. не соответствуют принципу эффективности расходования бюджетных средств.

 2. До настоящего времени на земельный участок, расположенный под объектом конструкции – памятник «Воинам Великой Отечественной Войны, труженикам тыла, участникам локальных воин» Администрацией Боровского сельского поселения не оформлено право собственности.

 3. МКОУ «Брединская СОШ № 1» функции и полномочия контрактного управляющего установленные должностной инструкцией не соответствуют Закону о контрактной системе, так как данный пункт утратил силу с 1 октября 2019.

 4. В МКОУ «Брединская СОШ № 1», МКОУ «Рымникская СОШ» на заседании комиссии присутствовало 2 члена комиссии из 5 (т.е. 25% от общего числа членов комиссии), тогда как комиссия правомочна осуществлять свои функции, если в заседании комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

 5. МКОУ «Рымникская СОШ» информацию о неустойках, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом *не разместила в реестре контрактов.*

6. МКУ «Управление ЖКХ» не воспользовалась правом предъявления уплаты неустоек (штрафов, пеней) к подрядчику за нарушение сроков сдачи работ «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» по контракту № 37/ж от 24.08.2023.

 7. Сертификат соответствия на щебень фракций 10-20 мм, 20-40 мм, по контракту № 37/ж от 24.08.2023 на объекте «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» отсутствует, МКУ «Управлением ЖКХ» к проверке не представлен.

 8. Документы, подтверждающие неблагоприятные погодные условия, а также неисправность техники по объекту «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова», Подрядчиком не представлены.

 9.В Техническом задании к Контракту МКОУ «Брединская СОШ № 1», МКОУ «Рымникская СОШ» сдача подрядчиком скрытых работ с составлением актов освидетельствования не производилась.

 10. К муниципальному контракту № 22/ЖКХ от 10.04.2023 объект «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» декларация качества на используемую щебеночно-песчаную смесь, соответствующую ГОСТу 25607-2009, отсутствует.

 11. Журнал контроля за производством работ и их приемкой, акты освидетельствования скрытых работ (устройство основания проезда из щебеночно-песчаной смеси размер зерен 0-40 мм, устройство основания парковки из щебня фракции 40-70 мм, розлив битума нефтяного дорожного) «Устройства проезда к Храму Воскресения Христова» отсутствуют, к проверке не представлены по контракту № 22/ЖКХ от 10.04.2023.

12. Нарушен срок выполнения работ на объекте «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» на 30 календарных дней по контракту № 37/ж от 24.08.2023.

 13. В МКОУ «Брединская СОШ № 1» акт приемки подписан не всеми членами приемочной комиссии, отсутствуют подписи 4-х членов комиссии.

 14. Гарантийный срок обслуживания устранения Подрядчиком дефектов указанный в пункте 3.8 контракта № 37/ж от 24.08.2023 на объекте «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» не соответствует пункту 6.3 Технического задания муниципального контракта и пункту 4.3.9 Соглашения от 09.02.2023 № 23.

 15.При отгрузке потребителю каждая партия готовых щебеночно-песчаных смесей по муниципальному контракту № 22/ЖКХ от 10.04.2023 объект «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» не сопровождалась соответствующим документом о качестве.

 16. Проектно-сметной документацией «Устройство проезда к Храму Воскресения Христова» не предусмотрено обустройство обочин, съездов и примыканий к дороге, что приводит к преждевременному изнашиванию и выкрашиванию щебеночного покрытия в местах примыканий и съездов и не учитывает потребности всех групп пользователей.

17. Факты некачественного исполнения подрядчиком работ по ремонту проезда от ул. Пушкина к Храму Воскресения Христова (контракты № 22/ЖКХ от 10.04.2023, № 37/ж от 24.08.2023).

**Информация о принятых решениях и мерах по результатам проверки**

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брединского муниципального района (постановление от 05.07.2024г. № 7) в адрес директора МКОУ «Брединская СОШ № 1», главы Боровского сельского поселения Брединского муниципального района, начальника «Управления ЖКХ, строительства и инженерной инфраструктуры» Администрации Брединского муниципального района направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также по устранению причин и условий выявленных нарушений.

Карепанова Анна Владимировна

тел. 8(35141) 3-59-52