**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА БРЕДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведенном контрольном мероприятии, о выявленных при его проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по нему решениях и мерах**

**от 07.04.2023г.**

«Проверка исполнения условий концессионного соглашения №1 от 16.08.2021г. в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Брединского муниципального района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование мероприятия, наименование объекта мероприятия,

проверяемый период)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| **Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях** |
| 1.  | Количество проведенных контрольных мероприятий (единиц), в том числе: | 1 |
|  | с проведением в рамках контрольного мероприятия аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд(единиц) |  |
| 2. | Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (единиц) |  |
| 3. | Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (единиц) |  |
| 4.  | Количество встречных проверок (единиц) |  |
| 5.  | Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения (единиц)  | 1 |
| **Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях** |
| 6. | Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц), в том числе: |  |
|  | подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений о бюджетах (единиц) |  |
|  | подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений об исполнении бюджетов (единиц) |  |
|  | подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений, целевых программ и иных нормативных правовых актов (единиц) |  |
|  | подготовка иных экспертно-аналитических материалов (единиц) |  |
| 7. | Количество экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения (единиц) |  |
| **Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях** |
| 8. | Количество выявленных нарушений (единиц) | 11 |
| 9. | Сумма выявленных нарушений (тыс. рублей), в том числе: | 2 591,3 |
|  | нецелевое использование средств(кол-во),  |  |
|  | (тыс. рублей), в том числе: |  |
|  | областного бюджета |  |
|  | местных бюджетов |  |
|  | нарушения, повлекшие снижение поступлений неналоговых доходов (кол-во) |  |
|  | (тыс.рублей) |  |
|  | нарушение законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (кол-во),  | 1 |
|  | (тыс. рублей), в том числе:  | 48,6 |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | 48,6 |
|  | нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (кол-во), | 9 |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | 2 542,7 |
|  | областного бюджета |  |
|  | местных бюджетов | 2 542,7 |
|  | нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (кол-во),  |  |
|  | (тыс. рублей), в том числе: |  |
|  | областного бюджета |  |
|  | местных бюджетов |  |
|  | несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов (кол-во),  | 1 |
|  | (тыс. рублей), в том числе: |  |
|  | областного бюджета |  |
|  | местных бюджетов |  |
| 10. | Неэффективное использование средств (кол-во), |  |
|  | (тыс. рублей), в том числе: |  |
|  | областного бюджета |  |
|  | местных бюджетов |  |
| 11. | Выявлено недостатков по результатам контрольного мероприятия (кол-во) |  |
|  | (тыс.руб.) |  |
| 12. | Выявлено коррупциогенных факторов и признаков при проведении экспертиз нормативных правовых актов и их проектов, издаваемых органами местного самоуправления Брединского муниципального района (единиц) |  |
| 13. | Выявлено коррупциогенных признаков в действиях (бездействии) должностных лиц проверяемых объектов |  |
| **Раздел IV. Сведения об устранении нарушений** |
| 14. | Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия (единиц) | 1 |
| 15. | Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия(тыс. рублей), в том числе: | 48,6 |
|  | восстановлено средств (тыс. рублей) | - |
| 16. | Не устранено нарушений, единиц, в том числе: | 10 |
|  | Не устранимые нарушения, единиц | 10 |
|  | Устранимые нарушения, единиц |  |
| 17. | Не устранено нарушений (тыс. рублей), в том числе: | 2 542,7 |
|  | Не устранимые нарушения (тыс.рублей) | 2 542,7 |
|  | Устранимые нарушения (тыс.рублей) |  |
| 18. | Устранено недостатков (кол-во/сумма) |  |
| 19. | Не устранено недостатков (кол-во/сумма) |  |
|  | **СПРАВОЧНО:** |  |
| 20. | Объем проверенных средств в ходе контрольного мероприятия, тыс. руб. | 1 442,7 |
| 21. | Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, единиц | 2 |

**Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях**

1.Расхождение данных Реестра муниципальной собственности с данными бухгалтерской отчетности (Сведения о движении нефинансовых активов» (ф.0503168) и регистром бухгалтерского учета по видам имущества.

2.Не исполнены функции администратора доходов в полном объеме,бюджетом района недополучено доходов по арендной плате за земельные участки, необходимые для осуществления деятельности, предусмотренныеКонцессионным соглашением.

3.Концессионером безотзывная банковская гарантия не предоставлена.

4. Технологически связанные с объектами водоснабжения водопроводные сети Администрацией Брединского муниципального района по Концессионному соглашению не переданы.

5. Реконструкция объектов Соглашения, задания и основные мероприятия, предлагаемые к реализации в рамках Соглашения за 2021, 2022 годы Концессионером не выполнены.

6. Инвестиционная программа Концессионера, утверждаемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) отсутствует.

7. Концессионер не заключил с ресурсоснабжающей организацией договор поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении соглашения, а также не производилась оплата электроэнергии, что повлекло за собой возникновение задолженности по оплате электроэнергии.

8. Договоры аренды 5 земельных участков, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением не заключены.

9.Администрацией Брединского сельского поселения в 2022 году в соответствии с Соглашением о передаче полномочий осуществлено приобретение товаров и оборудования на текущее содержание объектов водоснабжения и поддержание их в исправном состоянии, тогда как поддержание объектов Концессионного соглашения в исправном состоянии, осуществление за свой счет текущего и капитального ремонта, осуществление расходов на содержание объектов Концессионного соглашения является обязанностью Концессионера.

 10. В проверяемом периоде Концедентом(Администрацией) акты о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий Концессионного Соглашения за период его действия не составлялись.

11.Отчет об исполнении обязательств, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение обязательств за 2021 год Концессионером не был представлен.

**Информация о принятых решениях и мерах по результатам проверки**

Информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Собрание депутатов Брединского муниципального района.

Прихожая Светлана Ивановна

тел. 8(35141) 3-59-52