**ИНФОРМАЦИЯ**

**о проведенном контрольном мероприятии, о выявленных при его проведении нарушениях, о внесенных представлениях, а также о принятых по нему**

**решениях и мерах**

**от 16.12.2021**

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Брединского муниципального района, направленных на проведение текущих и капитальных ремонтов муниципальных казенных учреждений Брединского муниципального района (выборочно)»

(наименование объекта мероприятия)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| **Раздел I. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях** | | |
| 1. | Количество проведенных контрольных мероприятий (единиц),  в том числе: | 1 |
|  | с проведением в рамках контрольного мероприятия аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд(единиц) | - |
| 2. | Количество проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (единиц) | - |
| 3. | Количество проведенных аудитов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (единиц) | - |
| 4. | Количество встречных проверок (единиц) | - |
| 5. | Количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения (единиц) | 1 |
| **Раздел II. Сведения о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях** | | |
| 6. | Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий (единиц), в том числе: | - |
|  | подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений о бюджетах (единиц) | - |
|  | подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений об исполнении бюджетов (единиц) | - |
|  | подготовка экспертных заключений на поступившие проекты решений, целевых программ и иных нормативных правовых актов (единиц) | - |
|  | подготовка иных экспертно-аналитических материалов (единиц) | - |
| 7. | Количество экспертно-аналитических мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения (единиц) | - |
| **Раздел III. Сведения о выявленных нарушениях** | | |
| 8. | Количество выявленных нарушений (единиц) | 5 |
| 9. | Сумма выявленных нарушений (тыс. рублей), в том числе: | 104,139 |
|  | нецелевое использование средств(кол-во), | - |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | - |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | - |
|  | неэффективное использование средств (кол-во), | 2 |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | 104,139 |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | 104,139 |
|  | нарушение законодательства о бухгалтерском учете и (или) требований по составлению бюджетной отчетности (кол-во), | - |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | - |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | - |
|  | нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (кол-во), | - |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | - |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | - |
|  | нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (кол-во), | 1 |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | - |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | - |
|  | несоблюдение установленных процедур и требований бюджетного законодательства РФ при исполнении бюджетов (кол-во), | 2 |
|  | (тыс. рублей), в том числе: | - |
|  | областного бюджета | - |
|  | местных бюджетов | - |
| 10. | Выявлено нарушений, повлекших снижение поступлений неналоговых доходов (кол-во) | - |
|  | (тыс.руб.) | - |
| 11. | Выявлено недостатков по результатам контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия (кол-во) | - |
|  | (тыс.руб.) | - |
| 12. | Выявлено коррупциогенных факторов и признаков при проведении экспертиз нормативных правовых актов и их проектов, издаваемых органами местного самоуправления Брединского муниципального района (единиц) | - |
| 13. | Выявлено коррупциогенных признаков в действиях (бездействии) должностных лиц проверяемых объектов | - |
| **Раздел IV. Сведения об устранении нарушений** | | |
| 14. | Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия (единиц) | - |
| 15. | Устранено нарушений в ходе контрольного мероприятия(тыс. рублей), в том числе: | - |
|  | восстановлено средств (тыс. рублей) | - |
| 16. | Не устранено нарушений, единиц, в том числе: | 5 |
|  | Не устранимые нарушения, единиц | 3 |
|  | Устранимые нарушения, единиц | 2 |
| 17. | Не устранено нарушений (тыс. рублей), в том числе: | 104,139 |
|  | Не устранимые нарушения (тыс.рублей) | - |
|  | Устранимые нарушения (тыс.рублей) | 104,139 |
| 18. | Устранено недостатков (кол-во/сумма) | - |
| 19. | Не устранено недостатков (кол-во/сумма) | - |
|  | **СПРАВОЧНО:** |  |
| 20. | Объем проверенных средств в ходе контрольного мероприятия, тыс. руб. | 3 142,5 |
| 21. | Количество объектов, охваченных контрольными мероприятиями, единиц | 6 |

**Информация о выявленных в ходе проверки нарушениях и недостатках**

1.В результате контрольных обмеров не подтвердились оплаченные работы на сумму 104,139 тыс. руб., в том числе:

в МКОУ «Комсомольская СОШ» на сумму 23,33 тыс.руб. (работы по устройству покрытий из плит керамогранитных, расхождение 0,12453/100м2);

в МКОУ «Боровская СОШ» на сумму 80,809 тыс.руб. (по прокладке трубопроводов из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3,5мм, расхождение -39м; по прокладке регистров отопительных из стальных электросварных труб диаметром нитки 57мм, расхождение -105,478м) .

*После окончания контрольного мероприятия на момент составления отчета МКОУ «Боровская СОШ»* ***нарушение устранило****. Денежные средства в сумме 80,809 тыс.руб. перечислены ООО «Севан» в бюджет платежным поручением № 165 от 13.12.2021*

2. Контрактом приемку выполненных работ предусмотрено произвести по акту формы КС-2, тогда как акт приемки составлен не по форме КС-2 (МКДОУ «Детский сад № 3 п. Бреды»).

3. Отсутствует дата заключения соглашения о расторжении муниципального контракта № 14 от 07.06.2021, заключенного МКДОУ «Детский сад № 2 п. Бреды» с ИП Рудяковым Е.В.

4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении (заключено соглашение о расторжении контракта в связи с уменьшением цены контракта) не было предусмотрено документацией о закупке и контрактом (МКДОУ «Детский сад № 3 п. Бреды» закупка от 14.05.2021).

В ходе проверки учреждениями нарушения не устранены.

**Информация о принятых решениях и мерах по результатам проверки**

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брединского муниципального района (постановление от 16.12.2021г. № 7) в адрес МКОУ «Комсомольская СОШ» направлено представление для принятия мер по устранению и исключению в дальнейшей деятельности нарушений, выявленных в ходе проверки.

Главному распорядителю средств бюджета – Управлению образования администрации Брединского муниципального района рекомендовано провести обучение специалистов, ответственных за осуществление закупок, в целях предотвращения нарушений Федерального закона № 44-ФЗ.

Прихожая Светлана Ивановна

тел. (835141) 3-59-52